项目章程

* **项目名称**

**快淘优惠券**

* **项目经理**

谷小雨

* **项目背景**

**全国拥有数亿网购用户，随着自我满足式购物方式的兴起，人们现有的经济实力已经无法满足日益增长的消费需要。这时，人们在需要买到喜欢的东西的同时，也需要得到优惠和实惠。他们急切的需要达到既省钱又能买到自己喜欢的东西。**

* **项目目标**

**建设一个优惠券分享网站， 项目涉及各个类目的商品，主要对接于淘宝网。在这里，所有的网购用户都能在这里查询并领取自己心仪的商品的优惠券。**

* **项目范围**
  + 商家发布：商家上传并分享自己淘宝店的优惠券，并能查询领取数据；
  + 网购客户使用：客户领取优惠券后，能在自己的淘宝客户端使用；
  + 公共功能：广告、优惠券推荐，优惠券投诉；
  + 管理员功能：优惠券审核，优惠券删除，用户信息查询，用户和信息修改；
* **进度**
  + 2020.3月:组建核心团队和合作模式、确定产品定位和第一版产品范围；
  + 2020.4月：产品的需求细化、产品设计细化；
  + 2020.5-8月：组建网站建设团队，进入建设期；
  + 2020.8-10月：产品进入贝塔测试阶段（吸引尽可能广泛的商家和消费者进行测试）；
* **交付成果** 
  + 完全实现需求的可运行程序及源代码；
  + 主要技术文档：需求说明、产品说明、设计文档、测试报告；
  + 主要项目管理文档：项目章程、进度计划、预算文档、人力资源计划、沟通计划、风险登记册、采购文件、主要变更记录、验收报告；
* **签字**